🏥 SmartClinic CAHIER DES CHARGES DÉVELOPPEUR Plateforme web de gestion clinique — Guinée Document destiné aux développeurs JUNIORS — tout est détaillé

| Projet | SmartClinic — Plateforme web de gestion clinique |
| --- | --- |
| Version | 1.0 — MVP (Minimum Viable Product) |
| Stack | Next.js 14 (App Router) + Supabase + Tailwind CSS |
| Équipe | 2 développeurs juniors (Dev A : Backend ¦ Dev B : Frontend) |
| Durée MVP | 3 mois (12 semaines) |
| Auteur | Porteur de projet SmartClinic |
| Date | 2025 |

⚠️ RÈGLE N°1 — LIRE AVANT DE CODER Ce document est votre seule source de vérité. Si une information ne figure pas ici, vous NE l'inventez pas. Vous posez la question au responsable du projet avant d'écrire une seule ligne de code. Ne pas deviner = ne pas retravailler. Chaque hypothèse non validée = bugs futurs.

📖 SECTION 1 — COMPRENDRE LE PROJET Contexte, objectifs et périmètre exact du MVP

1.1 — Qu'est-ce que SmartClinic ?

SmartClinic est une application web permettant aux cliniques privées guinéennes de gérer leurs patients, leurs rendez-vous et leurs dossiers médicaux de manière numérique, en remplacement des carnets papier.

L'application est utilisée par 5 types de personnes différentes dans une clinique. Chacune a un espace dédié avec ses propres droits.

| Rôle | Ce qu'il fait dans SmartClinic |
| --- | --- |
| Admin | Configure la clinique, crée les comptes, voit tout |
| Réceptionniste | Enregistre les nouveaux patients, gère les rendez-vous |
| Médecin | Consulte les dossiers patients, saisit diagnostics et ordonnances |
| Patient | Prend rendez-vous en ligne, consulte son profil et ses RDV |
| Urgence | Scan QR code → accès limité données vitales SANS login |

1.2 — Ce que le MVP DOIT faire (périmètre obligatoire)

Le MVP = la version minimale qui sera livrée en 3 mois. Voici exactement ce qui est inclus. Ne rien ajouter sans validation.

✅ DANS LE PÉRIMÈTRE MVP • Authentification sécurisée avec gestion des rôles (5 rôles distincts) • Création / modification / suppression des dossiers patients avec numéro unique + QR code • Dossier médical : résultats, ordonnances, fichiers PDF uploadés • Planning rendez-vous : création, modification, annulation + notification SMS • Export carte patient PDF (carte PVC format carte de visite) • Accès d'urgence via QR code (données vitales uniquement, sans login) • Journal d'audit complet (qui a fait quoi, quand, sur quel enregistrement) • Mode hors-ligne partiel (saisie de consultations sans internet, synchro au retour) • Interface 100% en français, responsive (desktop + mobile)

❌ HORS PÉRIMÈTRE MVP — NE PAS DÉVELOPPER • Application mobile native iOS / Android • Paiement en ligne (Orange Money, carte bancaire) • Téléconsultation vidéo • Intelligence artificielle / aide au diagnostic • Stockage cloud AWS S3 (disque serveur suffit pour le MVP) • Interface en anglais • Intégration laboratoire externe

⚙️ SECTION 2 — ARCHITECTURE TECHNIQUE DÉTAILLÉE Stack, structure de fichiers, rôles de chaque outil

2.1 — Pourquoi ces technologies ? (Expliqué simplement)

En tant que développeur junior, vous devez comprendre POURQUOI on utilise chaque outil, pas juste comment.

| Outil | Rôle dans SmartClinic |
| --- | --- |
| Next.js 14 | Le framework frontend ET le serveur. Il gère les pages React (ce que l'utilisateur voit) et les Server Actions (la logique métier côté serveur). PAS besoin d'un backend Express séparé. |
| Supabase | La base de données (PostgreSQL), l'authentification (JWT), le stockage de fichiers (PDF, images), et les Edge Functions (code serverless). C'est le 'backend managé' — pas besoin de configurer un serveur. |
| Tailwind CSS | Les styles CSS. On écrit les classes directement dans le HTML React au lieu de fichiers CSS séparés. Ex: className='bg-green-700 text-white p-4 rounded' |
| Supabase Auth | Gère les connexions (email/mot de passe), les tokens JWT, et les sessions. On NE développe PAS notre propre système d'auth. |
| Row Level Security (RLS) | Système de sécurité au niveau SQL. Chaque rôle a des règles SQL qui définissent exactement quelles lignes il peut lire ou modifier. C'est la couche de sécurité principale. |
| AfricasTalking | Service SMS pour envoyer des notifications aux patients (confirmation RDV, rappels). API simple avec clé d'accès. |
| IndexedDB / Dexie.js | Base de données dans le navigateur de l'utilisateur. Permet de sauvegarder des données localement quand internet coupe, puis synchroniser avec Supabase au retour. |

2.2 — Structure des dossiers du projet (obligatoire)

Voici l'arborescence exacte du projet. Ne pas créer de dossiers en dehors de cette structure sans validation.

smartclinic/ ├── app/ ← Pages Next.js (App Router) │ ├── (auth)/ ← Pages publiques (login, register) │ │ ├── login/page.tsx │ │ └── register/page.tsx │ ├── dashboard/ ← Pages protégées (connecté requis) │ │ ├── admin/ ← Espace Admin │ │ │ ├── page.tsx ← Dashboard admin │ │ │ ├── users/page.tsx ← Gestion utilisateurs │ │ │ └── settings/page.tsx ← Paramètres clinique │ │ ├── doctor/ ← Espace Médecin │ │ │ ├── page.tsx │ │ │ └── patients/[id]/page.tsx ← Dossier d'un patient │ │ ├── reception/ ← Espace Réceptionniste │ │ │ ├── page.tsx │ │ │ ├── patients/new/page.tsx │ │ │ └── appointments/page.tsx │ │ └── patient/ ← Espace Patient │ │ ├── page.tsx │ │ └── appointments/page.tsx │ ├── emergency/[qrToken]/page.tsx ← Accès urgence (public) │ └── api/ ← Routes API si nécessaire ├── components/ ← Composants React réutilisables │ ├── ui/ ← Boutons, inputs, modals génériques │ ├── patients/ ← Composants spécifiques patients │ ├── appointments/ ← Composants rendez-vous │ └── layout/ ← Header, Sidebar, Footer ├── lib/ ← Fonctions utilitaires │ ├── supabase/ │ │ ├── client.ts ← Client Supabase côté navigateur │ │ └── server.ts ← Client Supabase côté serveur │ ├── validations/ ← Schémas Zod de validation │ ├── offline/ ← Logique hors-ligne (Dexie.js) │ └── utils.ts ← Fonctions utilitaires générales ├── actions/ ← Server Actions Next.js │ ├── auth.ts │ ├── patients.ts │ ├── appointments.ts │ └── medical-records.ts ├── types/ ← Types TypeScript │ └── database.types.ts ← Généré automatiquement par Supabase ├── middleware.ts ← Vérification JWT + redirection par rôle ├── supabase/ │ ├── migrations/ ← Fichiers SQL de migration │ └── seed.sql ← Données de démo └── public/ ← Fichiers statiques

2.3 — Le middleware : cœur de la sécurité (Dev B)

Le middleware s'exécute AVANT chaque requête. Il vérifie le JWT Supabase et redirige l'utilisateur vers son espace selon son rôle. C'est la première ligne de défense.

// middleware.ts — À LA RACINE DU PROJET (pas dans /app) import { createMiddlewareClient } from '@supabase/auth-helpers-nextjs' import { NextResponse } from 'next/server' import type { NextRequest } from 'next/server' export async function middleware(req: NextRequest) { const res = NextResponse.next() const supabase = createMiddlewareClient({ req, res }) // 1. Récupérer la session JWT const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession() const path = req.nextUrl.pathname // 2. Si pas connecté et tente d'accéder au dashboard → login if (!session && path.startsWith('/dashboard')) { return NextResponse.redirect(new URL('/login', req.url)) } // 3. Si connecté, récupérer le rôle depuis les métadonnées const role = session?.user?.user_metadata?.role // 4. Redirection selon le rôle const roleRoutes: Record<string, string> = { admin: '/dashboard/admin', doctor: '/dashboard/doctor', receptionist: '/dashboard/reception', patient: '/dashboard/patient', } // 5. Bloquer l'accès à un espace non autorisé if (session && path.startsWith('/dashboard')) { const allowedBase = roleRoutes[role] if (allowedBase && !path.startsWith(allowedBase)) { return NextResponse.redirect(new URL(allowedBase, req.url)) } } return res } // Appliquer le middleware à ces routes uniquement export const config = { matcher: ['/dashboard/:path*', '/api/:path*'], }

2.4 — Row Level Security (RLS) : explication pour junior

La RLS est une fonctionnalité de PostgreSQL (la base de données Supabase). Elle définit des règles SQL qui s'appliquent automatiquement à chaque requête selon l'identité de l'utilisateur connecté.

💡 Analogie simple Imaginez une bibliothèque. Le RLS, c'est comme si chaque livre avait une étiquette qui dit 'seulement le médecin Diallo peut lire ce livre'. Même si un hacker trouve l'URL directe d'un dossier patient, la base de données refusera automatiquement de lui donner les données.

Exemple de politique RLS pour la table patients :

-- Un médecin ne voit que les patients de SA clinique CREATE POLICY "doctors_see_own_clinic_patients" ON patients FOR SELECT TO authenticated USING ( auth.uid() IN ( SELECT user_id FROM clinic_staff WHERE clinic_id = patients.clinic_id AND role = 'doctor' ) ); -- Un patient ne voit QUE son propre dossier CREATE POLICY "patients_see_own_record" ON patients FOR SELECT TO authenticated USING (user_id = auth.uid()); -- La réceptionniste peut CRÉER un nouveau patient CREATE POLICY "receptionist_insert_patient" ON patients FOR INSERT TO authenticated WITH CHECK ( auth.uid() IN ( SELECT user_id FROM clinic_staff WHERE clinic_id = NEW.clinic_id AND role = 'receptionist' ) );

🗄️ SECTION 3 — SCHÉMA BASE DE DONNÉES COMPLET Tables, colonnes, types, contraintes et relations

3.1 — Vue d'ensemble des tables

La base de données contient 8 tables principales. Voici leurs relations :

users (Supabase Auth) ← géré par Supabase automatiquement └─ 1:1 ── profiles ← infos complémentaires utilisateur └─ 1:N ── clinic_staff ← appartenance à une clinique + rôle clinics ← données de la clinique └─ 1:N ── clinic_staff ← le personnel └─ 1:N ── patients ← les patients enregistrés └─ 1:N ── appointments ← les rendez-vous patients └─ 1:N ── medical_records ← les dossiers médicaux └─ 1:N ── appointments ← les rendez-vous du patient └─ 1:1 ── emergency_access ← token QR accès urgence appointments └─ N:1 ── patients └─ N:1 ── clinic_staff (le médecin) audit_logs ← journal de toutes les actions

3.2 — SQL complet de création des tables

Copiez-collez ce SQL directement dans l'éditeur SQL de Supabase. Respectez l'ordre des créations (les foreign keys doivent pointer vers des tables déjà créées).

-- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : clinics -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TABLE clinics ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, name VARCHAR(200) NOT NULL, -- Nom officiel de la clinique address TEXT NOT NULL, -- Adresse complète quartier VARCHAR(100), -- Quartier (ex: Kipé, Ratoma) commune VARCHAR(100), -- Commune de Conakry phone VARCHAR(20) NOT NULL, -- Numéro principal (+224XXXXXXXXX) email VARCHAR(150), -- Email clinique (optionnel) logo_url TEXT, -- URL du logo (Supabase Storage) is_active BOOLEAN DEFAULT true, -- Clinique active ou désactivée created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : clinic_staff (personnel de la clinique) -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TYPE staff_role AS ENUM ('admin', 'doctor', 'receptionist'); CREATE TABLE clinic_staff ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID NOT NULL REFERENCES auth.users(id) ON DELETE CASCADE, clinic_id UUID NOT NULL REFERENCES clinics(id) ON DELETE CASCADE, role staff_role NOT NULL, first_name VARCHAR(100) NOT NULL, last_name VARCHAR(100) NOT NULL, speciality VARCHAR(150), -- Pour les médecins (ex: Cardiologie) phone VARCHAR(20), is_active BOOLEAN DEFAULT true, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), UNIQUE(user_id, clinic_id) -- Un user ne peut avoir qu'un rôle par clinique ); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : patients -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TYPE blood_group AS ENUM ('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-','INCONNU'); CREATE TYPE gender_type AS ENUM ('M', 'F'); CREATE TYPE language_type AS ENUM ('Français','Soussou','Pular','Malinké','Autre'); CREATE TABLE patients ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, clinic_id UUID NOT NULL REFERENCES clinics(id), user_id UUID REFERENCES auth.users(id), -- NULL si pas de compte patient_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL, -- Ex: SC-2025-00001 qr_token VARCHAR(64) UNIQUE NOT NULL, -- Token pour QR code urgence -- Identité first_name VARCHAR(100) NOT NULL, last_name VARCHAR(100) NOT NULL, father_name VARCHAR(100), -- Prénom du père (usage courant en Guinée) gender gender_type NOT NULL, birth_date DATE, birth_place VARCHAR(150), -- Contact phone VARCHAR(20) NOT NULL, -- Format +224XXXXXXXXX phone_alt VARCHAR(20), -- Numéro secondaire / Orange Money quartier VARCHAR(100), commune VARCHAR(100), langue language_type DEFAULT 'Français', -- Données médicales vitales (accessibles urgence) blood_group blood_group DEFAULT 'INCONNU', allergies TEXT, -- Liste libre des allergies connues chronic_diseases TEXT, -- Maladies chroniques emergency_contact_name VARCHAR(200), emergency_contact_phone VARCHAR(20), -- Consentement consent_given BOOLEAN DEFAULT false, consent_date TIMESTAMPTZ, created_by UUID REFERENCES clinic_staff(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Index pour la recherche rapide CREATE INDEX idx_patients_phone ON patients(phone); CREATE INDEX idx_patients_name ON patients(last_name, first_name); CREATE INDEX idx_patients_number ON patients(patient_number); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : appointments (rendez-vous) -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TYPE appt_status AS ENUM ('scheduled','confirmed','cancelled','completed','no_show'); CREATE TABLE appointments ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, clinic_id UUID NOT NULL REFERENCES clinics(id), patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patients(id), doctor_id UUID NOT NULL REFERENCES clinic_staff(id), scheduled_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, -- Date et heure du RDV duration_min INTEGER DEFAULT 30, -- Durée en minutes status appt_status DEFAULT 'scheduled', reason TEXT, -- Motif de la consultation notes TEXT, -- Notes internes (non visibles patient) sms_sent BOOLEAN DEFAULT false, -- Confirmation SMS envoyée ? reminder_sent BOOLEAN DEFAULT false, -- Rappel SMS envoyé ? created_by UUID REFERENCES clinic_staff(id), created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_appt_scheduled ON appointments(scheduled_at); CREATE INDEX idx_appt_patient ON appointments(patient_id); CREATE INDEX idx_appt_doctor ON appointments(doctor_id); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : medical_records (dossiers médicaux) -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TABLE medical_records ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, patient_id UUID NOT NULL REFERENCES patients(id), appointment_id UUID REFERENCES appointments(id), -- NULL si hors RDV doctor_id UUID NOT NULL REFERENCES clinic_staff(id), clinic_id UUID NOT NULL REFERENCES clinics(id), consultation_date TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(), chief_complaint TEXT NOT NULL, -- Motif principal de la consultation diagnosis TEXT NOT NULL, -- Diagnostic du médecin treatment TEXT, -- Traitement prescrit (texte libre) prescription TEXT, -- Ordonnance (texte libre pour MVP) notes TEXT, -- Notes complémentaires follow_up_date DATE, -- Date de suivi recommandée created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : record_attachments (fichiers PDF joints) -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TABLE record_attachments ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, record_id UUID NOT NULL REFERENCES medical_records(id) ON DELETE CASCADE, file_name VARCHAR(255) NOT NULL, file_url TEXT NOT NULL, -- URL Supabase Storage file_size_kb INTEGER, file_type VARCHAR(50), -- 'pdf', 'image/jpeg', etc. uploaded_by UUID REFERENCES clinic_staff(id), uploaded_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- ══════════════════════════════════════════ -- TABLE : audit_logs (journal d'audit) -- ══════════════════════════════════════════ CREATE TYPE audit_action AS ENUM ( 'patient_created', 'patient_updated', 'patient_viewed', 'record_created', 'record_viewed', 'appointment_created', 'appointment_cancelled', 'emergency_access', 'login', 'logout' ); CREATE TABLE audit_logs ( id UUID DEFAULT gen_random_uuid() PRIMARY KEY, user_id UUID, -- NULL si accès anonyme (urgence QR) clinic_id UUID REFERENCES clinics(id), action audit_action NOT NULL, target_table VARCHAR(50), -- Table concernée target_id UUID, -- ID de l'enregistrement concerné ip_address INET, user_agent TEXT, metadata JSONB, -- Infos supplémentaires (champs modifiés, etc.) created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Index pour requêtes rapides CREATE INDEX idx_audit_user ON audit_logs(user_id); CREATE INDEX idx_audit_target ON audit_logs(target_table, target_id); CREATE INDEX idx_audit_date ON audit_logs(created_at DESC);

🔧 SECTION 4 — SERVER ACTIONS NEXT.JS Ce que le Dev A doit implémenter, fonction par fonction

4.1 — Qu'est-ce qu'une Server Action ? (Pour junior)

Une Server Action est une fonction TypeScript qui s'exécute UNIQUEMENT sur le serveur (jamais dans le navigateur de l'utilisateur). On l'appelle depuis un composant React comme si c'était une fonction normale, mais tout le code sensible (accès base de données, clés API) reste côté serveur.

// actions/patients.ts "use server" // ← Cette ligne OBLIGATOIRE en première ligne indique que c'est une Server Action import { createServerActionClient } from '@supabase/auth-helpers-nextjs' import { cookies } from 'next/headers' // Exemple de Server Action pour créer un patient export async function createPatient(formData: FormData) { const supabase = createServerActionClient({ cookies }) // 1. Vérifier que l'utilisateur est connecté const { data: { session } } = await supabase.auth.getSession() if (!session) throw new Error('Non autorisé') // 2. Vérifier le rôle (réceptionniste ou admin seulement) const role = session.user.user_metadata.role if (!['receptionist', 'admin'].includes(role)) { throw new Error('Permission refusée') } // 3. Extraire et valider les données const firstName = formData.get('first_name') as string const lastName = formData.get('last_name') as string if (!firstName ¦¦ !lastName) throw new Error('Prénom et nom obligatoires') // 4. Insérer en base (la RLS vérifie aussi) const { data, error } = await supabase .from('patients') .insert({ first_name: firstName, last_name: lastName, ... }) .select() .single() if (error) throw new Error('Erreur création patient: ' + error.message) // 5. Logger dans audit_logs await supabase.from('audit_logs').insert({ user_id: session.user.id, action: 'patient_created', target_table: 'patients', target_id: data.id }) return { success: true, patient: data } }

4.2 — Liste complète des Server Actions à implémenter (Dev A)

Module Authentification — actions/auth.ts

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| signIn() | Connexion email/mot de passe via Supabase Auth. Retourner le rôle dans user_metadata. |
| signOut() | Déconnexion + invalidation token JWT |
| signUp() | Inscription patient (auto-enregistrement). Rôle = 'patient' par défaut. |
| resetPassword() | Envoyer email de reset mot de passe via Supabase |

Module Patients — actions/patients.ts

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| createPatient() | Créer un dossier patient. Générer patient_number (SC-YYYY-XXXXX) et qr_token (UUID). Accessible : réceptionniste, admin. |
| getPatient(id) | Récupérer un dossier complet avec ses medical_records. Accessible : admin, médecin de la clinique, patient lui-même. |
| searchPatients(query) | Recherche par nom, prénom ou téléphone. Utiliser ilike PostgreSQL pour la tolérance. Accessible : réceptionniste, médecin, admin. |
| updatePatient(id, data) | Modifier les informations d'un patient. Logger les champs modifiés dans audit_logs.metadata. |
| getEmergencyData(qrToken) | Accès public (sans auth) via token QR. Retourner UNIQUEMENT : nom, groupe sanguin, allergies, contact urgence. PAS de diagnostic. |
| generatePatientCard(id) | Générer le PDF carte PVC via Edge Function Supabase. Retourner l'URL de téléchargement. |

Module Rendez-vous — actions/appointments.ts

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| createAppointment() | Créer un RDV. Vérifier qu'il n'y a pas de conflit de créneau pour le médecin. Envoyer SMS de confirmation via AfricasTalking. |
| getAppointments(filters) | Lister les RDV avec filtres (date, médecin, statut). Paginer par 20 résultats. |
| updateAppointmentStatus() | Changer le statut (confirmed, cancelled, completed, no_show). Envoyer SMS si annulation. |
| sendReminders() | Cron job (Edge Function) : envoyer SMS rappel 24h avant chaque RDV. Mettre reminder_sent = true. |

Module Dossiers Médicaux — actions/medical-records.ts

| Fonction | Description |
| --- | --- |
| createRecord() | Créer un dossier de consultation. Accessible : médecin uniquement. Lier à un appointment_id si consultation planifiée. |
| getPatientHistory(id) | Récupérer tout l'historique médical d'un patient, trié par date décroissante. |
| uploadAttachment() | Uploader un fichier PDF vers Supabase Storage. Sauvegarder l'URL dans record_attachments. Max 10MB par fichier. |
| deleteAttachment(id) | Supprimer un fichier (Supabase Storage + enregistrement DB). Réservé au médecin auteur. |

📝 SECTION 5 — USER STORIES & CRITÈRES D'ACCEPTATION Ce que chaque fonctionnalité doit faire EXACTEMENT pour être validée

Comment lire une User Story

📖 Format d'une User Story En tant que [RÔLE], je veux [ACTION] afin de [BÉNÉFICE] Les critères d'acceptation (→) sont les conditions EXACTES à remplir pour que la story soit considérée comme terminée. Chaque critère doit être testable. Priorité CRITIQUE = bloquant pour le lancement. HAUTE = important. MOYENNE = utile.

MODULE AUTH — Authentification

US-AUTH-01 En tant que utilisateur (tous rôles)

Je veux : me connecter avec mon email et mot de passe Afin de : accéder à mon espace personnalisé selon mon rôle ✅ Critères d'acceptation : - Le formulaire de login contient exactement 2 champs : Email et Mot de passe - Un bouton 'Afficher/masquer le mot de passe' est présent - Si les identifiants sont incorrects : message d'erreur 'Email ou mot de passe incorrect' (PAS de détail lequel est faux) - Après 5 tentatives échouées consécutives : bloquer le compte 15 minutes avec message explicatif - Après connexion réussie : redirection automatique vers /dashboard/[role] selon le rôle - Un admin connecté ne peut PAS accéder à /dashboard/doctor (redirection automatique) - La session reste active 24 heures (refresh token automatique) - Un bouton 'Mot de passe oublié ?' renvoie vers la page de reset Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 2j

US-AUTH-02 En tant que admin

Je veux : créer un compte pour un nouveau médecin ou réceptionniste Afin de : qu'il puisse accéder au système sans que je doive leur donner mon propre compte ✅ Critères d'acceptation : - L'admin accède à /dashboard/admin/users et voit la liste du personnel actif - Formulaire de création : Prénom, Nom, Email, Rôle (dropdown : Médecin / Réceptionniste), Spécialité (si Médecin), Téléphone - Tous les champs sauf Spécialité sont obligatoires - Le système envoie un email d'invitation à l'adresse saisie (via Supabase Auth invite) - Le nouveau compte apparaît dans la liste avec statut 'Invitation envoyée' - L'admin peut désactiver un compte (is_active = false) sans le supprimer - Un compte désactivé ne peut plus se connecter (message : 'Compte désactivé, contactez votre administrateur') Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 2j

MODULE PATIENTS — Gestion des dossiers

US-PAT-01 En tant que réceptionniste

Je veux : enregistrer un nouveau patient Afin de : créer son dossier numérique dès son arrivée à la clinique ✅ Critères d'acceptation : - Formulaire divisé en 3 étapes avec barre de progression (1/3, 2/3, 3/3) - Étape 1 - Identité : Prénom*, Nom*, Prénom du père, Date de naissance, Lieu de naissance, Sexe* (M/F), Langue parlée - Étape 2 - Contact : Téléphone* (format +224XXXXXXXXX validé), Téléphone alternatif, Quartier, Commune - Étape 3 - Médical : Groupe sanguin, Allergies (champ texte), Maladies chroniques, Nom contact urgence, Téléphone contact urgence - Les champs marqués * sont obligatoires. Un message d'erreur précis s'affiche sous chaque champ invalide - Avant soumission finale : case à cocher 'Le patient consent à l'enregistrement de ses données médicales' - Si un patient avec le même nom ET téléphone existe déjà : alerte 'Patient potentiellement en doublon' avec lien vers le dossier existant - À la création : générer automatiquement un numéro unique format SC-2025-XXXXX (incrémental) - À la création : générer automatiquement un QR code unique lié au patient - Après création réussie : afficher le récapitulatif avec bouton 'Imprimer la carte patient' Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 3j

US-PAT-02 En tant que réceptionniste ou médecin

Je veux : rechercher un patient existant Afin de : retrouver rapidement son dossier lors d'une visite ✅ Critères d'acceptation : - Barre de recherche visible en permanence en haut du dashboard (shortcut clavier : Ctrl+K) - La recherche fonctionne sur : numéro patient, nom, prénom, téléphone - Résultats affichés en temps réel dès 2 caractères saisis (debounce 300ms) - Tolérance aux fautes de frappe : 'Mamadu' trouve 'Mamadou' (recherche fuzzy avec ilike '%query%') - Si aucun résultat : afficher 'Aucun patient trouvé' avec bouton 'Créer un nouveau dossier' - Chaque résultat affiche : Nom complet, numéro patient, téléphone, date dernière consultation - Cliquer sur un résultat ouvre le dossier complet du patient - La recherche est limitée aux patients de la clinique de l'utilisateur connecté (RLS) Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 1j

US-PAT-03 En tant que médecin

Je veux : consulter l'historique médical complet d'un patient Afin de : avoir toutes les informations nécessaires avant une consultation ✅ Critères d'acceptation : - La page dossier patient affiche : informations personnelles, données vitales, historique des consultations - L'historique est trié par date décroissante (consultation la plus récente en premier) - Chaque entrée de l'historique affiche : date, médecin auteur, motif, diagnostic (résumé 200 chars max) - Cliquer sur une entrée développe le détail complet (traitement, prescription, notes, fichiers joints) - Les fichiers PDF joints sont téléchargeables directement depuis le dossier - Toute consultation du dossier est enregistrée dans audit_logs (patient_viewed) - Si le dossier est consulté par un médecin d'une autre clinique : accès REFUSÉ (RLS) avec message d'erreur Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 2j

MODULE RENDEZ-VOUS — Planning

US-APT-01 En tant que réceptionniste

Je veux : planifier un rendez-vous pour un patient Afin de : organiser le planning du médecin et informer le patient ✅ Critères d'acceptation : - Formulaire de création RDV : Patient (recherche autocomplete), Médecin (dropdown), Date, Heure, Durée (15/30/45/60 min), Motif - Le calendrier du médecin affiche les créneaux déjà réservés (grisés, non sélectionnables) - Si le créneau sélectionné est déjà occupé : message d'erreur 'Créneau indisponible, choisir un autre horaire' - Après création : SMS automatique envoyé au patient : 'Bonjour [Prénom], votre RDV à [Clinique] est prévu le [Date] à [Heure]. Pour annuler: [téléphone]. SmartClinic' - Le SMS est envoyé uniquement si le numéro de téléphone du patient est valide - Si l'envoi SMS échoue : le RDV est quand même créé, un avertissement s'affiche à la réceptionniste - Le RDV apparaît immédiatement dans le planning du médecin concerné Priorité : HAUTE Effort estimé : 2j

US-APT-02 En tant que réceptionniste ou admin

Je veux : annuler ou modifier un rendez-vous Afin de : gérer les changements de planning en temps réel ✅ Critères d'acceptation : - Depuis la liste des RDV, chaque entrée a les boutons 'Modifier' et 'Annuler' - Annulation : demander un motif obligatoire (dropdown : Patient absent, Demande patient, Urgence médecin, Autre) - Après annulation : SMS envoyé au patient 'Votre RDV du [Date] à [Heure] a été annulé. Contactez-nous au [téléphone].' - Un RDV avec statut 'completed' ne peut PAS être modifié (boutons désactivés) - L'historique des modifications est visible dans audit_logs - Modification : seuls la date, l'heure et la durée sont modifiables (pas le médecin ni le patient) Priorité : HAUTE Effort estimé : 1j

MODULE CONSULTATION — Dossier Médical

US-MED-01 En tant que médecin

Je veux : saisir le compte-rendu d'une consultation Afin de : conserver une trace numérique et éviter les pertes d'information ✅ Critères d'acceptation : - Le médecin accède à la saisie depuis : le dossier patient OU depuis un RDV de son planning - Champs obligatoires : Motif de consultation, Diagnostic - Champs optionnels : Traitement, Ordonnance, Notes, Date de suivi recommandée - Tous les champs texte acceptent le format libre (textarea, pas de structure imposée pour le MVP) - Possibilité d'uploader jusqu'à 5 fichiers PDF (résultats d'analyses, radios). Max 10MB par fichier. - Les formats acceptés : PDF, JPG, PNG uniquement. Tout autre format déclenche : 'Format non accepté' - Après sauvegarde : le dossier est immédiatement visible dans l'historique du patient - Un médecin peut modifier son propre compte-rendu dans les 24h suivant la création. Après 24h : lecture seule. - Chaque sauvegarde déclenche un enregistrement dans audit_logs (record_created ou record_updated) Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 3j

MODULE QR CODE — Accès d'urgence

US-QR-01 En tant que personnel médical d'urgence (non connecté)

Je veux : scanner le QR code d'un patient pour accéder à ses données vitales Afin de : prendre des décisions médicales rapides sans perdre de temps à chercher un dossier ✅ Critères d'acceptation : - L'URL d'accès urgence est : /emergency/[qr_token] (accessible SANS connexion) - La page affiche UNIQUEMENT : Nom complet, Date de naissance, Groupe sanguin, Allergies, Maladies chroniques, Contact d'urgence - La page N'affiche PAS : historique des consultations, ordonnances, diagnostics, données de contact - Un bandeau rouge en haut indique clairement 'ACCÈS D'URGENCE — Données limitées' - Si le qr_token est invalide ou inexistant : page d'erreur 'QR code invalide' - Chaque accès via QR code est enregistré dans audit_logs avec action 'emergency_access' et l'adresse IP - La page est optimisée mobile (texte grand, lisible en toutes conditions) - Aucun bouton de modification n'est présent sur cette page Priorité : CRITIQUE Effort estimé : 1j

US-QR-02 En tant que réceptionniste

Je veux : générer et imprimer la carte patient avec QR code Afin de : donner au patient un document physique pour ses prochaines visites ✅ Critères d'acceptation : - Bouton 'Générer la carte' disponible sur chaque dossier patient - La carte générée est au format PDF A6 (format carte de visite, imprimable) - La carte contient : Logo de la clinique, Nom complet du patient, Numéro patient (SC-2025-XXXXX), QR code, Téléphone de la clinique - La carte NE contient PAS de données médicales (groupe sanguin, allergies, etc.) - Le PDF est généré par une Edge Function Supabase (pas côté client) - Le PDF est téléchargeable immédiatement après génération - La génération ne doit pas prendre plus de 5 secondes Priorité : HAUTE Effort estimé : 2j

MODULE HORS-LIGNE — Continuité de service

US-OFFLINE-01 En tant que médecin ou réceptionniste

Je veux : continuer à travailler quand internet coupe Afin de : ne pas perdre ma saisie et ne pas bloquer l'accueil des patients ✅ Critères d'acceptation : - Un indicateur permanent en haut de l'interface affiche l'état : 🟢 En ligne ¦ 🔴 Hors-ligne - En mode hors-ligne, les actions suivantes restent possibles : consulter les patients chargés précédemment, créer un nouveau compte-rendu de consultation, noter un rendez-vous - En mode hors-ligne, les actions suivantes sont bloquées (avec message explicatif) : upload de fichiers PDF, envoi de SMS, recherche de nouveaux patients non chargés - Toutes les actions en hors-ligne sont stockées dans IndexedDB (Dexie.js) en local - Au retour en ligne : synchronisation automatique dans les 30 secondes, sans action requise de l'utilisateur - Si un conflit de synchronisation survient (même enregistrement modifié en ligne et hors-ligne) : alerter le responsable et conserver les deux versions pour arbitrage manuel - Un compteur indique le nombre d'actions en attente de synchronisation (ex: '3 actions à synchroniser') Priorité : HAUTE Effort estimé : 3j

📏 SECTION 6 — CONVENTIONS DE CODE OBLIGATOIRES Règles à suivre absolument pour un code cohérent entre les deux développeurs

6.1 — Règles TypeScript

Le projet utilise TypeScript strict. Pas de 'any', pas de types ignorés.

// ❌ INTERDIT const data: any = await supabase.from('patients').select() function createPatient(data) { ... } // pas de types // ✅ OBLIGATOIRE import type { Database } from '@/types/database.types' type Patient = Database['public']['Tables']['patients']['Row'] const { data, error } = await supabase .from('patients') .select('*') .returns<Patient[]>() function createPatient(data: Omit<Patient, 'id' ¦ 'created_at'>) { ... }

6.2 — Gestion des erreurs

Toute Server Action DOIT gérer les erreurs et retourner un objet structuré. Ne jamais laisser une erreur non gérée.

// ✅ PATTERN OBLIGATOIRE pour toutes les Server Actions type ActionResult<T> = ¦ { success: true; data: T } ¦ { success: false; error: string } export async function createPatient(formData: FormData): Promise<ActionResult<Patient>> { try { // ... logique return { success: true, data: patient } } catch (err) { // Logger l'erreur (ne pas exposer les détails techniques à l'utilisateur) console.error('[createPatient]', err) return { success: false, error: 'Erreur lors de la création du patient' } } } // Dans le composant React : const result = await createPatient(formData) if (!result.success) { setError(result.error) // Afficher à l'utilisateur return } // Utiliser result.data en toute sécurité

6.3 — Nommage (à respecter strictement)

| Élément | Convention |
| --- | --- |
| Fichiers composants | PascalCase.tsx ex: PatientCard.tsx |
| Fichiers utils/lib | kebab-case.ts ex: phone-validation.ts |
| Server Actions | camelCase, verbe d'action : createPatient() |
| Variables | camelCase : patientId, clinicName |
| Constantes globales | SCREAMING_SNAKE : MAX_FILE_SIZE_MB = 10 |
| Types/Interfaces | PascalCase : PatientFormData, ApiResponse<T> |
| CSS classes Tailwind | Directement dans className, aucun fichier CSS séparé |
| Tables Supabase | snake_case pluriel : patients, medical_records |

6.4 — Git : workflow obligatoire

Les deux développeurs travaillent sur le MÊME dépôt. Voici les règles pour éviter les conflits.

# Branches principales : main ← production (ne jamais commiter directement) develop ← intégration (branche de travail commune) # Branches de feature (créer une branche par fonctionnalité) : feature/auth-login ← Dev A feature/patient-creation ← Dev B feature/appointments ← Dev A ou B # Convention de commit (OBLIGATOIRE) : feat: ajouter la création de patient fix: corriger la validation du numéro de téléphone refactor: extraire la logique SMS dans un utilitaire docs: mettre à jour le README # Workflow quotidien : git checkout develop && git pull # Récupérer les dernières modifs git checkout -b feature/ma-feature # Créer sa branche # ... développement ... git push origin feature/ma-feature # Pousser # Ouvrir une Pull Request vers develop sur GitHub # L'autre développeur relit et approuve avant merge

📅 SECTION 7 — PLANNING DES 12 SEMAINES Qui fait quoi, quand — semaine par semaine

| Sem. | Phase | Dev A (Backend / Supabase) | Dev B (Frontend / Next.js) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | Setup | Init Supabase, créer toutes les tables SQL, configurer RLS de base, Auth | Init Next.js 14, configurer Tailwind, structure dossiers, pages login/register |
| 3-4 | Patients | Server Actions patients (CRUD), génération patient_number et qr_token | Formulaire création patient 3 étapes, composant recherche patient, page dossier |
| 5-6 | RDV | Server Actions appointments, Edge Function SMS AfricasTalking | Interface calendrier/planning, formulaire RDV, gestion statuts |
| 7-8 | Médical | Server Actions dossiers médicaux, upload Supabase Storage, audit_logs | Interface saisie consultation, historique patient, upload fichiers |
| 9 | QR & PDF | Edge Function génération carte PVC PDF, route urgence publique /emergency/[token] | Page accès urgence, affichage QR code, design carte patient |
| 10 | Hors-ligne | Tester synchro Dexie.js ↔ Supabase, gestion conflits | Indicateur en ligne/hors-ligne, IndexedDB integration, UI feedback sync |
| 11 | Tests | Tests sécurité (SQL injection, accès non autorisé), Postman toutes les actions | Tests UX avec utilisateurs réels, corrections bugs UI, responsive mobile |
| 12 | Livraison | Déploiement staging, documentation technique, seed données démo | Revue finale UI, guide utilisateur, démo clinique pilote |

Synchronisation quotidienne (OBLIGATOIRE)

⏰ Réunion quotidienne — 30 minutes maximum 1. Dev A : Ce que j'ai fait hier / Ce que je fais aujourd'hui / Blocages 2. Dev B : Idem 3. Définir les contrats d'interface (JSON) si Dev A et Dev B doivent s'interfacer ce jour-là Outil : WhatsApp vocal ou Google Meet. Pas de réunion = pas de coordination = merge conflicts.

🧪 SECTION 8 — TESTS ET CRITÈRES DE LIVRAISON La définition de 'terminé' pour chaque fonctionnalité

8.1 — Checklist de livraison (Definition of Done)

Une fonctionnalité n'est PAS livrée tant que TOUS ces points ne sont pas validés :

| Critère | Vérification |
| --- | --- |
| ✅ Tous les critères d'acceptation satisfaits | Tester manuellement chaque critère listé dans la User Story |
| ✅ Aucune erreur TypeScript | tsc --noEmit doit passer sans erreur |
| ✅ Testé sur mobile | Ouvrir sur Chrome mobile (DevTools ou vrai téléphone) |
| ✅ RLS vérifiée | Tester l'accès avec un compte d'un autre rôle — doit être bloqué |
| ✅ Audit log présent | Vérifier dans la table audit_logs que l'action est enregistrée |
| ✅ Messages d'erreur en français | Tous les messages visibles par l'utilisateur sont en français clair |
| ✅ Cas limite testés | Tester : champ vide, texte très long, caractères spéciaux, double soumission |
| ✅ Code reviewé | L'autre développeur a relu et approuvé la Pull Request |

8.2 — Tests de sécurité obligatoires (Semaine 11)

🔒 Tests de sécurité — À effectuer avant livraison 1. Accès non autorisé : Se connecter comme 'patient' et tenter d'accéder à /dashboard/doctor → doit être redirigé 2. Manipulation d'ID : En tant que médecin, modifier l'URL pour accéder au dossier d'un patient d'une autre clinique → doit retourner 'Non trouvé' 3. QR token invalide : Accéder à /emergency/token-bidon → page d'erreur 404 personnalisée 4. Upload malveillant : Essayer d'uploader un fichier .exe, .js dans le dossier médical → doit être bloqué 5. Brute force login : 6 tentatives incorrectes → compte bloqué 15 minutes 6. Token expiré : Modifier manuellement le JWT dans les cookies → redirection automatique vers login

🇬🇳 Ce document est votre Bible Chaque décision technique est documentée ici pour que ni vous, ni un outil IA, ne deviez inventer de solution. En cas de doute : posez la question. Ne supposez jamais.